Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, se ha avanzado en la definición del proyecto, la identificación de sus requerimientos y la planificación de las principales funcionalidades de la solución. Además, se ha desarrollado un prototipo funcional conectado a una base de datos local, permitiendo comenzar a validar la estructura y el funcionamiento de la plataforma. Como principal ajuste, se redujo el alcance de las integraciones con correo, Meta y el SII debido a las limitaciones de tiempo y coordinación del equipo, priorizando una solución en un entorno cerrado que permita implementar y validar las funcionalidades esenciales. Se continuará trabajando en el desarrollo de la plataforma, la organización de tareas y la coordinación del equipo para cumplir con los plazos establecidos. |
| --- | --- |
| Objetivos | 1. Levantamiento de requerimientos: Identificar y validar las necesidades de Facturaciones SPA para asegurar que la solución responda a sus procesos y restricciones. 2. Modelado de procesos: Representar los procesos actuales y futuros para identificar actores, reglas de negocio, riesgos y oportunidades de mejora. 3. Diseño de la solución: Definir la arquitectura, la base de datos y las interfaces necesarias para organizar la información y facilitar la gestión de solicitudes. 4. Implementación web: Desarrollar una plataforma con autenticación, permisos, gestión de solicitudes, validación de datos e historial para centralizar el proceso de facturación. 5. Reportes e integraciones: Incorporar reportes y notificaciones para mejorar el seguimiento de las solicitudes, evaluando posibles integraciones con WhatsApp y la emisión de facturas electrónicas. 6. Pruebas y validación: Verificar el funcionamiento de la plataforma, detectar errores y aplicar correcciones para asegurar que cumpla con los requerimientos definidos. 7. Documentación: Registrar el desarrollo, las funcionalidades implementadas, las pruebas y las limitaciones para facilitar la evaluación y continuidad del proyecto. |
| Metodología | Kanban |
| Evidencias de avance | Acta de constitución Arquitectura sistema/datos RoadMap |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Documentación | Actualización de cada documento | OneDrive / GitHub | De inicio a fin del proyecto | Carla Correa | Bien a grandes rasgos, con ligeros problemas de organización | En curso, ligeramente con retraso | Revisiones periódicas de documentación requerida |
| Aplicación web | Desarrollo de cada una de las funcionalidades | Visual Studio Code y librerías externas | Inicios de octubre hasta final del proyecto. | Benjamin Arevalo | Sin observaciones significativas | Prototipo funcional | Despliegue y reajustes en base al alcance |
| Base de datos | Modelamiento y despliegue de modelo práctico | Google Sheets y MySQL | Durante octubre. | Vicente Oyarzún | Con modificaciones importantes en relación al alcance | En curso, con futuros ajustes previstos | Modificación de tablas, variables y relaciones. |
| Gestión del proyecto | Orden, distribución y asignación de actividades para los integrantes. | Jira | De inicio a fin del proyecto. | Vicente Valenzuela | Sin observaciones significativas | En curso y revisión constante | Diferentes ajustes dependiendo del tiempo y disponibilidad de los integrantes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto se ha visto dificultado por la disponibilidad de los integrantes y los cruces de agenda, generando retrasos en la coordinación y ejecución de actividades. Para solucionarlo, se buscará mejorar la comunicación y establecer horarios de reunión que faciliten la organización y el cumplimiento de los plazos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se redujo el alcance del proyecto debido a las limitaciones de tiempo, dejando fuera las integraciones con correo, Meta y el SII. En su lugar, el desarrollo se centrará en un entorno cerrado, permitiendo priorizar las funcionalidades principales y asegurar su implementación dentro del plazo establecido.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades no presentan retrasos, pero los plazos se encuentran muy ajustados debido a la disponibilidad de los integrantes y las dificultades de coordinación. Para evitar posibles atrasos, se priorizará la organización de tareas, la comunicación constante y el cumplimiento de los plazos establecidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.