# Matriz de Análisis de Interesados (Stakeholders)

# 1. Resumen del registro

| ID | Interesado | Representante o integrantes | Tipo | Rol en el proyecto | Influencia | Impacto | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Facturaciones SpA (contraparte) | Patricio Rojas | Externo | Cliente y contraparte formal | Alta | Alto | Gestionar de cerca |
| S-02 | Equipo de desarrollo (Duoc UC) | Carla Correa, Vicente Oyarzún, Benjamín Arévalo, Vicente Valenzuela | Interno | Diseño, desarrollo y evaluación de la solución | Alta | Alto | Mantener informados y coordinados |
| S-03 | Usuarios del sistema | Encargados de facturación (perfil Administrador) y personal de consulta (perfil Solo lectura) | Externo | Usuarios finales y de prueba de la plataforma | Media | Alto | Mantener satisfechos y capacitar |

# 2. Ficha de cada interesado

## S-01 Facturaciones SpA (contraparte)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Representante | Patricio Rojas |
| Tipo | Externo |
| Rol en el proyecto | Cliente y contraparte formal |
| Interés principal | Que el sistema responda al proceso real, elimine los errores de digitación en los datos tributarios y asegure la continuidad del cobro |
| Requisitos clave | Reglas del negocio del proceso de facturación, validación de datos tributarios y aprobación de requerimientos, prototipos y MVP |
| Nivel de influencia | Alta: define las reglas del negocio y aprueba cada entregable |
| Nivel de impacto | Alto: el resultado del proyecto afecta directamente su proceso de facturación |
| Fases de mayor participación | Levantamiento de requerimientos, validación del diseño, revisión del prototipo y aprobación del MVP |
| Estrategia de gestión | Gestionar de cerca, con reuniones periódicas de validación en los hitos clave |
| Responsable de la relación | Carla Correa (líder del proyecto) |

## S-02 Equipo de desarrollo (Duoc UC)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Integrantes | Carla Correa (Líder), Vicente Oyarzún (BD y Seguridad), Benjamín Arévalo (FullStack), Vicente Valenzuela (Frontend y QA) |
| Tipo | Interno |
| Rol en el proyecto | Diseño, desarrollo y evaluación de la solución |
| Interés principal | Construir y desplegar una plataforma web funcional, con estándares de calidad, dentro del plazo de 14 semanas |
| Requisitos clave | Alcance del MVP definido, requerimientos validados y disponibilidad de la contraparte para revisar avances |
| Nivel de influencia | Alta: toma las decisiones técnicas y ejecuta el proyecto |
| Nivel de impacto | Alto: el resultado define el cumplimiento de los objetivos del proyecto APT |
| Fases de mayor participación | Todas las fases del proyecto |
| Estrategia de gestión | Mantener informados y coordinados: trabajo diario con metodología ágil incremental, control del avance en la carta Gantt y reuniones internas de seguimiento |
| Responsable de la relación | Carla Correa (líder del proyecto) |

## S-03 Usuarios del sistema

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Integrantes | Encargados de facturación (perfil Administrador) y personal de consulta (perfil Solo lectura) |
| Tipo | Externo |
| Rol en el proyecto | Usuarios finales y de prueba de la plataforma |
| Interés principal | Contar con un sistema intuitivo, con validación de campos, que reduzca el trabajo manual al registrar solicitudes |
| Requisitos clave | Pantallas simples, validaciones claras, acceso según su perfil y capacitación antes del despliegue |
| Nivel de influencia | Media: su retroalimentación orienta ajustes, pero no aprueba los entregables |
| Nivel de impacto | Alto: son quienes usarán la plataforma en su trabajo diario |
| Fases de mayor participación | Pruebas funcionales (QA), capacitación y puesta en marcha |
| Estrategia de gestión | Mantener satisfechos y capacitar: participar en las pruebas funcionales para recoger su retroalimentación y recibir capacitación antes del despliegue |
| Responsable de la relación | Vicente Valenzuela (QA) |

El éxito del proyecto Proceso de Automatización, Recepción y Generación de Facturas depende de la interacción fluida entre los tres grupos de actores identificados. La Contraparte (Patricio Rojas) ejerce una influencia alta al definir las reglas del negocio y validar cada entregable. El Equipo de Desarrollo asume la responsabilidad técnica y ejecutiva de construir el software en el plazo de 14 semanas aplicando sus competencias del perfil de egreso. Finalmente, los Usuarios del Sistema aportan el nivel de impacto operativo, ya que su retroalimentación en la fase de pruebas de certificación (QA) garantiza la usabilidad y la correcta adopción de la plataforma web.