Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sistema Facturaciones SpA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis y planificación de requerimientos informáticos - Desarrollo de software - Bases de datos - Arquitectura y diseño de software - Gestión de proyectos informáticos - Calidad de software |
| Competencias | - Análisis de requerimientos. - Desarrollo de software. - Gestión de bases de datos. - Diseño de soluciones informáticas. - Trabajo colaborativo. - Resolución de problemas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar las dificultades asociadas a la gestión y seguimiento de solicitudes de facturación en Facturaciones SPA, mediante el desarrollo de una plataforma web que permita centralizar la información y organizar el proceso de manera más eficiente. Esta problemática es relevante para la Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos y análisis de requerimientos para mejorar procesos administrativos. La situación se sitúa en Facturaciones SPA, en el contexto de sus procesos internos de gestión de facturación, involucrando principalmente a los colaboradores responsables de registrar, procesar y supervisar las solicitudes. El aporte de valor del proyecto consiste en proponer una solución que facilite el acceso a la información, mejore la trazabilidad de las solicitudes y reduzca las dificultades asociadas a su seguimiento, sentando las bases para una gestión más ordenada y eficiente. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una plataforma web para centralizar y mejorar la gestión y el Seguimiento de solicitudes de facturación de Facturaciones SPA. Objetivos específicos: ● Levantamiento de requerimientos: Identificar las necesidades y funcionalidades prioritarias del cliente. ● Modelado de procesos: Analizar los procesos actuales e identificar oportunidades de mejora. ● Diseño de la solución: Definir la arquitectura, base de datos e interfaces. ● Implementación web: Desarrollar una plataforma funcional conectada a una base de datos para gestionar solicitudes. ● Reportes e integraciones: Evaluar reportes, notificaciones e integraciones según el alcance disponible. ● Pruebas y validación: Verificar el funcionamiento y corregir errores. ● Documentación: Registrar el desarrollo, las pruebas y las limitaciones del proyecto. |
| 3. Metodología | Se utilizó la metodología ágil Kanban para organizar y visualizar las actividades del proyecto mediante tareas pendientes, en proceso y completadas. Las actividades se distribuyeron según las prioridades, abarcando el levantamiento de requerimientos, el diseño, el desarrollo del prototipo funcional conectado a una base de datos local, la validación de sus funcionalidades, entre otras. Kanban fue pertinente porque permitió adaptar el trabajo a la disponibilidad de los integrantes y a las limitaciones de tiempo y coordinación del equipo. Además, facilitó priorizar las funcionalidades esenciales y ajustar el alcance del proyecto, dejando fuera integraciones externas para concentrarse en una solución funcional dentro de los plazos establecidos. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. Realice las labores de desarrollo e investigación técnica de las herramientas y estructuras a utilizar en el MVP. En esta fase realice y estoy progresando en las actividades de: - HU 02 - Registrar solicitud de facturación. - Registro manual y validaciones. - Desarrollar registro, validaciones, estados, historial y búsqueda. - HU 07.2 - Adaptar formulario de edición. - HU 07.1 - Implementar edición restringida. - HU 04.2 - Integrar autocompletado y bloqueo. - HU 04.1 - Obtener datos del perfil del Emisor. - HU 02.2 - Crear formulario, asociación de usuario y origen. - HU 02.1 - Implementar almacenamiento y registro. - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. Me ayudó que teníamos las ideas concretas del proyecto, los modelos y planificación por lo cual el desarrollo fue rápido, lo complicado fue definir en qué iba a consistir el MVP entregable para duoc y el cliente. Las herramientas que utilice fueron las que usamos a lo largo de toda la carrera por lo cual me facilitó bastante el uso y manejo de esta. - Ajustes realizados. Realice ajustes de último momento a tareas y funcionalidades que tendrá el entregable por lo cual ahora en el desarrollo posterior y final poder implementar todo lo solicitado por el cliente. los ajustes los realice al repositorio de github y su uso entre el equipo. también el ajuste en configuraciones y permisos que debería tener el entregable por razones de seguridad. |
| 5. Evidencias | https://github.com/benjamnm/Proceso_de_Automatizacion_Recepcion_y_Generacion_de_Facturas/tree/dev |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? Mis intereses profesionales siguen siendo los mismos, solo cambia el hecho que reafirmó en conjunto con la practica profesional que el trabajo a realizar es muy diferente a lo enseñado en duoc UCn pero la base de la informática sigue siendo la misma tanto al inicio como al final de este proyecto realizado. - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? |