Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sistema Facturaciones SpA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y planificación de requerimientos informáticos Desarrollo de software Bases de datos Arquitectura y diseño de software Gestión de proyectos informáticos Calidad de software |
| Competencias | Análisis de requerimientos. Desarrollo de software. Gestión de bases de datos. Diseño de soluciones informáticas. Trabajo colaborativo. Resolución de problemas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar las dificultades asociadas a la gestión y seguimiento de solicitudes de facturación en Facturaciones SPA, mediante el desarrollo de una plataforma web que permita centralizar la información y organizar el proceso de manera más eficiente. Esta problemática es relevante para la Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos y análisis de requerimientos para mejorar procesos administrativos. La situación se sitúa en Facturaciones SPA, en el contexto de sus procesos internos de gestión de facturación, involucrando principalmente a los colaboradores responsables de registrar, procesar y supervisar las solicitudes. El aporte de valor del proyecto consiste en proponer una solución que facilite el acceso a la información, mejore la trazabilidad de las solicitudes y reduzca las dificultades asociadas a su seguimiento, sentando las bases para una gestión más ordenada y eficiente. |
| 2. Objetivos | ### Objetivo general: Desarrollar una plataforma web para centralizar y mejorar la gestión y el seguimiento de solicitudes de facturación de Facturaciones SPA. ### Objetivos específicos: - Levantamiento de requerimientos: Identificar las necesidades y funcionalidades prioritarias del cliente. - Modelado de procesos: Analizar los procesos actuales e identificar oportunidades de mejora. - Diseño de la solución: Definir la arquitectura, base de datos e interfaces. - Implementación web: Desarrollar una plataforma funcional conectada a una base de datos para gestionar solicitudes. - Reportes e integraciones: Evaluar reportes, notificaciones e integraciones según el alcance disponible. - Pruebas y validación: Verificar el funcionamiento y corregir errores. - Documentación: Registrar el desarrollo, las pruebas y las limitaciones del proyecto. |
| 3. Metodología | Se utilizó la metodología ágil Kanban para organizar y visualizar las actividades del proyecto mediante tareas pendientes, en proceso y completadas. Las actividades se distribuyeron según las prioridades, abarcando el levantamiento de requerimientos, el diseño, el desarrollo del prototipo funcional conectado a una base de datos local, la validación de sus funcionalidades, entre otras. Kanban fue pertinente porque permitió adaptar el trabajo a la disponibilidad de los integrantes y a las limitaciones de tiempo y coordinación del equipo. Además, facilitó priorizar las funcionalidades esenciales y ajustar el alcance del proyecto, dejando fuera integraciones externas para concentrarse en una solución funcional dentro de los plazos establecidos. |
| 4. Desarrollo | Participé en la planificación del proyecto y me enfoqué principalmente en el diseño e implementación de la base de datos, definiendo su estructura para almacenar y organizar la información necesaria para la gestión de solicitudes de facturación. El desarrollo se facilitó gracias a la idea definida del proyecto y a la posibilidad de trabajar con una base de datos funcional, de forma local. Las principales dificultades fueron la disponibilidad de los integrantes, la coordinación del equipo y la comunicación sobre los avances y tareas pendientes, lo que dejó los plazos bastante ajustados. Para enfrentar estas dificultades, se redujo el alcance del proyecto, descartando las integraciones con correo, Meta y el SII para priorizar las funcionalidades esenciales en un entorno cerrado. Esto permitió concentrar los esfuerzos en el desarrollo del prototipo y su conexión con la base de datos, considerando el tiempo disponible. |
| 5. Evidencias | https://github.com/benjamnm/Proceso_de_Automatizacion_Recepcion_y_Generacion_de_Facturas.git El archivo “Modelo base de datos.pdf” evidencia el diseño y la estructura de la base de datos del proyecto, mostrando cómo se organiza la información. Permite visualizar parte del desarrollo técnico realizado y comprender cómo se sustenta el funcionamiento del prototipo. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El Proyecto APT me permitió aplicar conocimientos de desarrollo de software y bases de datos en un contexto cercano al laboral, comprendiendo mejor los desafíos de crear soluciones informáticas. Mis intereses profesionales se mantienen, aunque ahora tengo mayor claridad sobre la importancia de la planificación, la coordinación y el desarrollo de sistemas funcionales. Me gustaría profundizar mis conocimientos en desarrollo web, bases de datos y diseño de soluciones informáticas. A futuro, me proyecto trabajando en el área de desarrollo de software, adquiriendo experiencia y fortaleciendo mis habilidades técnicas y de trabajo en equipo. |